## Slide 1: MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK
Yuli Fauziah, S.T., M.T.

## Slide 2: Perencanaan Proyek Perangkat Lunak (Lanjutan)
Pendefinisian Masalah
Nyatakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalamnya batasan masalah dan sasaran yang ingin dicapai.
  Pernyataan masalah dalam sudut pelanggan
  Pernyataan masalah dalam sudut pengembang

## Slide 3: Perencanaan Proyek Perangkat Lunak (Lanjutan)
Rancang sebuah strategi solusi berbasis komputer
  Solusi harus ekonomis dan dapat diterima secara sosial maupun secara politik.
  Solusi yang ekonomis adalah sistem komputerisasi yang memberikan pelayanan dan informasi yang sama dengan sistem lama tetapi membutuhkan waktu dan personal yang lebih sedikit dalam pengoperasiannya.

## Slide 4: Perencanaan Proyek Perangkat Lunak (Lanjutan)
Identifikasi sumber daya yang tersedia.
    Tiga subsistem dalam sistem komputerisasi adalah : perangkat keras, perangkat lunak, dan personal.
Tetapkan sasaran dan persyaratan, baik untuk proses pengembangan maupun produk.
Sasaran adalah tujuan yang ingin dicapai.
Sasaran dapat dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh :
  Proses (kualitatif) : harus meningkatkan keterampilan personal
  Proses (kuantitatif) : sistem harus selesai dalam 12 bulan
  Produk (kualitatif) : sistem harus membuat pekerjaan user maikin menarik
  Produk (kuantitatif) : sistem harus mengurangi biaya transaksi sebesar 25%.

## Slide 5: Perencanaan Proyek Perangkat Lunak (Lanjutan)
Tetapkan kriteria penerimaan sebuah system. Kriteria harus dinyatakan sedemikian rupa sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan antara pengembang dan pelanggan.

## Slide 6: Perencanaan Proses Pengembangan
Tentukan sebuah model life-cycle dan struktur organisasi proyek.
Rencanakan konfigurasi managemen, jaminan kualitas, dan kegiatan validasi
Tentukan tools setiap fase proyek, serta teknik-teknik dan notasi yang digunakan
Tetapkan perkiraan biaya untuk pengembangan sistem
Tetapkan jadwal pengembangan

## Slide 7: Perencanaan Proses Pengembangan
Tetapkan perkiraan susunan personalia proyek
Tetapkan perkiraan sumber daya sistem komputaerisasi yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem
Siapkan daftar istilah
Identifikasi sumber-sumber informasi dan jadikan sebagai acuan proyek.

## Slide 8: Life Cycle
Mendefinisikan
Mengembangkan
Menguji
Mengantarkan
Mengoperasikan
memelihara produk perangkat lunak.

## Slide 9: Model Biaya
Model biaya adalah cara pandang lain model fase sebuah perangkat lunak dengan cara memperhatikan biaya berbagai kegiatan dalam proyek perangkat lunak.

## Slide 10: Model Biaya

## Slide 11: Model Prototipe

## Slide 12: Struktur Pelaksana Proyek
Format Proyek
Dibentuk sebuah team yang melakukan pekerjaan proyek dari awal sampai akhir
Annggota team mendefinisikan produk, merancang produk, mengimplementasikan, melakukan uji, melakukan review, dan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung
Sebagian anggota team melakukan instalasi dan pemeliharaan, dan melanjutkan ke proyek baru
Team proyek biasanya bekerja selama 1-3 tahun dan ditugaskan untuk proyek berikutnya jika proyek pertama sudah selesai

## Slide 13: Struktur Pelaksana Proyek
Format Fungsional
Dalam format ini dibentuk beberapa team untuk melaksanakan pekerjaan proyek setiap fase. Semua team tidak dibentuk pada saat yang sama. Anggota team dapat dirotasi.
Team analisis dan perancangan bertugas untuk mengembangkan System Definition (SD) dan Project Plan (PP).
Team pendefinisian produk menerima produk SD dan PP, melakukan analisa persya-ratan perangkat lunak, dan menyiapkan Software Requirement Specification (SRS).

## Slide 14: Struktur Pelaksana Proyek
Format Fungsional(lanjutan)
Team perancangan merancang produk yang sesuai dengan SRS dan SD.
Team implementasi mengimplementasi, debugging, dan melakukan uji per unit sistem
Team uji sistem melakukan uji integrasi
Team kualitas melakukan sertifikasi terhadap semua produk kerja
Team pemelihara melakukan pemeliharaan produk

## Slide 15: Struktur Pelaksana Proyek
Format matriks
  Setiap gugus fungsional memiliki team manajemen dan kelompok spsialis yang hanya melaksanakan fungsinya sendiri.

## Slide 16: Struktur Tim Pemrograman
Demokrasi

## Slide 17: Struktur Tim Pemrograman
Kepemimpinan

## Slide 18: Terima kasih